纪要〔2017〕7号

党政联席会议纪要

2017年10月16日，美术与设计学院召开“创客空间”项目建设与“服装楼楼道装修”专题会议，专题研究“创客空间”的施工问题及服装楼楼道的装修改造问题。学院党总支书记张丽萍牵头并主持会议。纪要如下：

会议认为，创客空间的施工涉及到消防通道，若将墙体拆除，需要施工方、设计方以及学院方面的相关论证。由于学校不对此事承担责任，学院不能强行拆除，经讨论决定服从学校建议，不开门、不拆除墙体。在此前提下，修改设计方案，或重新寻找场地。可以暂停施工，将消防通道作为展示空间，小房间作为洽谈室或仓库。

针对服装楼楼道的装修问题，经议会成员商讨决定，A幢楼的改造工作由叶茜和郑敬玉老师负责。门口改造及灯具分别需要花费3.8万及1.2万元。其中，服装楼1楼需要拆除的东西较多，二楼橱窗及三楼仓库都要拆掉，一至三楼均需要重新粉刷，并更换整个楼道的照明灯。一楼大厅是重点，三楼教授工作室是重点。服装楼楼道装修的总费用为9.2万元，由校宣传部出资。

出席：李运河、张丽萍、谢子静、杨振海、顾任飞

记录：李丽

 温州大学美术与设计学院

 2017年10月16日